采购询价书
我公司实施公开采购，欢迎符合要求的厂商积极参与报价。如报价过程中遭遇借故刁难、索取贿赂、暗箱操作等违纪行为，可向我公司风险控制部如实反映并提供佐证材料。风险控制部投诉电话：0511-88995150、88995690，投诉邮箱：gufenfengkongbu@sopo.com.cn。
 一、项目概况：
1.项目名称：股份公司绿化采购项目

2.采购人：江苏索普化工股份有限公司综合管理部  

合同期限：合同有效期为2026年4月6日至2027年4月5日，合同到期双方无异议，合同可续签一年。    
3.报价价截止与评审时间：2026年4月3日9:30时（北京时间）

4.评审地点：江苏索普(集团)有限公司评审中心

5.交货时间：合同生效后根据采购人通知

6.交货地址：江苏索普化工股份有限公司辖区内
    7.公示查询：www.sopo.com.cn

 二、采购服务内容及要求
（一）采购项目内容    

采购项目内容详见：《绿化工程项目采购清单》，报价需注明含增值税率明细。

（二）技术及验收要求

1.乔木移植修剪高度为4-5米，保留分枝造型，具体按树木规格大小由甲方现场定，移植到索普集团基地3公里范围内，灌木及草坪种植验收后养护期一年，确保成活率90%以上，如若达不到，将按照市场实价赔偿。

2.杂树清除需从土表根部整体清除。

3.对施工过程中产生的垃圾、连根清除的杂树、树木修剪产生的杂物杂枝、垃圾等二个工作日及时外运清理，确保我公司范围内干净整洁，做到文明施工。

4.安排好相应资质的机械设备、车辆运输，单价包含机械费、运费、垃圾清运、辅材及增值税等，采购单位不再支付其它费用。

5.施工作业过程中，项目负责人不得离开现场，确保现场安全文明施工，违者考核300元一次。

6.工期要求：接到采购人作业清单于三至五个工作日内进场施工，做到安全施工、文明施工，若逾期扣除单次工程款1%/日，达到三次逾期将自动解除合约。

三、报价资质要求
（一）报价人必须提供在有效期内的营业执照复印件，营业执照经营范围包含园林绿化工程或类似内容。

（二）报价人近3年内无重大违法违规记录，未被列入失信被执行人、重大税收失信主体及严重违法失信企业名单。（需提供近期信用查询截图）

（三）其他资质要求：

1.进场施工前需提供所有参与施工人员保险证明（工伤保险缴纳证明或人身意外伤害保险或雇主责任险缴纳证明等，雇主责任险或团体人员意外伤害险不低于100万元/人）；施工人员年龄原则上要求在18至60周岁；提交近1个月内的体检报告，存在重大疾病的不得在公司作业，存在职业禁忌的，不得从事与职业禁忌相关工作；还需通过采购人安全部门的安全教育。
2.报价人应具备良好的售后服务能力，要求电话联系后8小时内必须给予回复，明确解决方案，必要时需来我公司作技术指导。
3.报价人所提供服务引起的知识产权方面的纠纷，由报价人承担一切后果，询价人不承担任何责任。

4.不接受被列入失信被执行人、重大违法案件当事人报价。

5.本项目不允许任何形式的分包。

6.本项目不接受联合体投标。
四、报价要求

（一）报价方式：报价为含增值税价。税率调整时，按公式合同含税价格/（1+合同约定税率）*（1+新税率）调整。
（二）付款方式：项目完成一批验收合格后，结算总价=工作量*对应项目单价（每次工作量结算报公司批准，按实际发生验收结算）。增值税专用发票入账后30天内支付，含税报价大于等于10万元以银行承兑支付，小于10万元以现汇支付。不接受默认付款方式的供应商，须在报价文件中明确可接受的付款方式及时间（涉及预付款的需提供评审前3个月内企业信用报告并加盖公章）。

（三）报价提交方式：

线下报价：应将报价书及相关资料以报价袋形式送达，报价袋外包装必须用“封条”密封，封条“格式自定”，另需加盖公章、法人章，填写密封日期；在报价袋封面上需注明“采购项目名称、供应商信息、联系人、联系电话”等，邮递送达需电联报价联系人告知快递单号，逾期无效。 

（四）送达地址及联系方式：

收件单位：江苏索普化工股份有限公司综合管理部

地址：江苏省镇江市京口区求索路101号（邮编：212006）

联系人：朱丹，电话：13952891299

（五）疑问咨询
报价联系人：朱 丹， 13952891299

部门负责人：吴婷婷，18261958025

五、评审流程

1.评审：采购人组织评审小组负责评审小组，评审供应商报价，供应商需保持通讯畅通。  

2.评定标准：满足技术及服务期要求的供应商中，总价最低者为成交候选人。

3.询价废止：存在串通报价等违规行为的，作废并列入供应商负面清单。

4.无效报价：资质不全、报价空项、不符合技术要求、不满足服务要求、价格明显偏离市场的，作无效处理。

六、违约责任
1.违约责任：如成交人没有按照规定的时间提供服务，成交人将支付违约金，违约金逾期每日应按合同总金额的1%计收。但未提供服务超过5日，采购人有权解除合同，并按合同总额20%追究成交人违约责任。

2.成交人应严格按照采购询价书约定与采购人签订供需合同，并按合同约定做好服务工作。对成交人所有违背报价书及合同约定的行为，采购人均可保留与成交人中止合作的一切权利。

七、其他事项

1.成交人须按询价书签订合同，违约将面临中止合作风险。　

2.违约供应商将列入负面清单，解释权归江苏索普化工股份有限公司综合管理部。

江苏索普化工股份有限公司综合管理部

                             日期：2026年 3月22日
附件1 
报价函

江苏索普化工股份有限公司：

报价单位全称：          ；授权全权代表姓名、职务、职称：       为全权代表，参加贵方公开比价活动，报价如下：
项目总价（含税）：（大写)：             元人民币；税率       %；

本次报价除含税总报价，还需要根据采购清单提供分项、单项报价。
2.我方已审查全部采购询价书及补充文件，完全接受所有条款，放弃对条款不明或误解的权利；若条款冲突，同意按贵方解释处理。

3.愿意提供与报价相关的所有数据、资料，理解贵方无义务接受最低价或任何报价。

4.不接受项：               。

承诺：遵守询价书的规定，及时签订合同并履行责任；不串通报价、供信息真实有效，接受贵方核查与审计。如违反将承担法律责任及相关处理。

全权代表（签字）：          联系电话：

报价单位（盖章）：          日期：

绿化工程项目采购清单
	序号
	物资名称
	规格
	移栽单价/元
	预估数量
	单位
	合计/元
	修剪单价/元
	预估数量
	合计/元
	总计/元

	1
	香樟
	Φ：11-20cm
	　
	100
	棵
	　
	　
	300
	　
	　

	2
	香樟
	Φ：21-30cm
	　
	100
	棵
	　
	　
	300
	　
	　

	3
	广玉兰
	Φ：11-20cm
	　
	100
	棵
	　
	　
	100
	　
	　

	4
	广玉兰
	Φ：21-30cm
	　
	100
	棵
	　
	　
	100
	　
	　

	5
	高杆女贞
	Φ：11-20cm
	　
	100
	棵
	　
	　
	100
	　
	　

	6
	高杆女贞
	Φ：21-30cm
	　
	100
	棵
	　
	　
	100
	　
	　

	7
	樱花
	Φ：11-20cm
	　
	100
	棵
	　
	　
	100
	　
	　

	8
	樱花
	Φ：21-30cm
	　
	100
	棵
	　
	　
	100
	　
	　

	9
	栾树
	Φ：11-20cm
	　
	100
	棵
	　
	　
	100
	　
	　

	10
	栾树
	Φ：21-30cm
	　
	100
	棵
	　
	　
	100
	　
	　

	11
	桂花
	Φ：11-20cm
	
	100
	棵
	
	
	100
	
	

	12
	桂花
	Φ：21-30cm
	
	100
	棵
	
	
	100
	
	

	13
	夹竹桃
	D：11-20cm
	　
	100
	丛
	　
	　
	300
	　
	　

	14
	红叶李
	Φ：11-20cm
	　
	100
	棵
	　
	　
	100
	　
	　

	15
	法青
	Φ：11-20cm
	　
	100
	丛
	　
	　
	200
	　
	　

	16
	灌木球
	D：11-20cm
	　
	100
	丛
	　
	　
	300
	　
	　

	17
	草坪修剪
	㎡/次
	/
	0
	㎡
	
	
	60000
	
	

	18
	绿篱修剪
	㎡/次
	/
	0
	㎡
	
	
	30000
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	报价小计：

	序号
	物资名称
	规格
	供货单价/元
	预估数量
	单位
	合计/元
	总计/元
	　
	　
	　

	1
	彩色覆盖有机物
	长≥3厘米，宽≥2厘米植物纤维，容积50L/袋
	　
	300
	袋
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	红叶石楠球
	P：120cm
	　
	100
	棵
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	百慕大+黑麦草混播草坪
	沙培
	　
	3000
	㎡
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	西府海棠
	D：5-6cm
	　
	100
	棵
	　
	　
	　
	　
	　

	5
	红叶石楠苗
	H:40cm  

49株/㎡
	　
	200
	㎡
	　
	　
	　
	　
	　

	6
	大叶黄杨苗
	H:40cm 

 49株/㎡
	　
	200
	㎡
	　
	　
	　
	　
	　

	7
	金边黄杨苗
	H:40cm  

49株/㎡
	　
	200
	㎡
	　
	　
	　
	　
	　

	8
	毛娟
	H:40cm  

49株/㎡
	　
	200
	㎡
	　
	　
	　
	　
	　

	9
	夹竹桃
	丛生5-7分枝
	　
	300
	株
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	报价小计：

	序号
	物资名称
	规格
	清杂单价/元
	预估数量
	单位
	合计/元
	总计/元
	　
	　
	　

	1
	杂树
	Φ：6-10cm
	　
	500
	棵
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	杂树
	Φ：11-20cm
	　
	500
	棵
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	杂树
	Φ：21-30cm
	　
	300
	棵
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	杂树
	Φ：31-40cm
	　
	200
	棵
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	报价小计：

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	报价总计（含税）：


PAGE  

